# Presupuesto estimado MoviManrique45

Proyección de implementación integral durante seis meses

Las cifras son estimaciones de planeación para un piloto integral. No constituyen cotizaciones, ofertas comerciales ni presupuesto aprobado. El total no incorpora obras físicas, las cuales requieren estudios, diseños, permisos y contratación.

# Estimación de seis meses

| Rubro | Supuesto de planeación | COP |
| --- | --- | --- |
| Dirección técnica y gestión | Dedicación parcial durante seis meses | 54.000.000 |
| Ingeniería de datos y geoespacial | Dos perfiles parciales durante seis meses | 96.000.000 |
| Diseño y desarrollo de visualización | Un perfil parcial durante cinco meses | 35.000.000 |
| Validación técnica y QA | Revisión independiente y pruebas | 22.000.000 |
| Trabajo de campo y participación | Aforos, accesibilidad y talleres, sujeto a permisos | 48.000.000 |
| Infraestructura y licencias | Servicios locales o nube, respaldo y herramientas | 18.000.000 |
| Contingencia | 10 % de costos anteriores | 27.300.000 |
| Total estimado sin obra física |  | 300.300.000 |

# Intervenciones físicas

Las intervenciones físicas forman un rubro separado y no se cuantifican con los datos actuales. La definición de cruces, señalización, accesibilidad, calmado de tráfico u otras obras requiere inspección de campo, estudios de tránsito, diseño autorizado y proceso contractual.

# Condiciones de uso

La estimación sirve para planeación inicial. Cualquier decisión presupuestal debe actualizar salarios, licencias, precios de infraestructura, alcance del trabajo de campo y requerimientos de la autoridad competente.