# Presupuesto estimado MoviManrique45

Versión 2 con módulo de intervenciones exploratorias

VERSIÓN 2  |  MÓDULO DE INTERVENCIONES EXPLORATORIAS  |  OCTUBRE DE 2026

Las cifras corresponden a planeación inicial para seis meses. No constituyen cotizaciones, presupuesto aprobado ni costos de obra física. La incorporación del módulo de intervenciones usa datos y visualización ya incluidos en el alcance de desarrollo.

# Estimación de seis meses

| Rubro | Supuesto | COP |
| --- | --- | --- |
| Dirección técnica y gestión | Dedicación parcial durante seis meses | 54.000.000 |
| Ingeniería de datos y geoespacial | Dos perfiles parciales durante seis meses | 96.000.000 |
| Diseño y desarrollo de visualización | Dashboard, geovisor y módulo exploratorio | 35.000.000 |
| Validación técnica y QA | Pruebas y revisión independiente | 22.000.000 |
| Trabajo de campo y participación | Aforos, accesibilidad y talleres, sujeto a permisos | 48.000.000 |
| Infraestructura y licencias | Servicios, respaldo y herramientas | 18.000.000 |
| Contingencia | 10 % de costos anteriores | 27.300.000 |
| Total estimado sin obra física |  | 300.300.000 |

# Intervenciones físicas

Los costos por zona permanecen pendientes de estudio técnico y presupuesto. Pasos, rampas, señalización, control de velocidad, accesibilidad u otras obras necesitan cantidades verificadas, precios unitarios, diseños, permisos y contratación.

# Condiciones de uso

Actualice salarios, licencias, trabajo de campo e infraestructura antes de tomar una decisión presupuestal. Separe las cotizaciones documentadas de las estimaciones orientativas en cualquier versión posterior.